限閱文件

OOO政府辦理城市智慧樞紐基礎設施創新轉型

（計畫名稱）

規劃階段成果(細部規劃)報告

執行期間：

114 年O月 O 日至 O年 O 月O日

OOO政府(主導)、OOO政府(聯合)

中華民國    年    月    日

目錄

壹、計畫目的與緣起	O

一、計畫緣起	O

二、計畫規劃成果	O

三、計畫規劃效益	O

貳、示範區細部規劃	O

一、示範區範圍劃設	O

二、載體數量與建議點位	O

三、功能需求	O

四、預計建置時程	O

五、系統整合規劃	O

六、裝置造型美學設計	O

參、示範區營運規劃	O

一、釋商條件	O

二、招商規劃	O

(一)、招商規劃策略	O

(二)、民間合作模式	O

(三)、營運方式與財務評估	O

三、帶動重點產業發展	O

四、長期營運規劃	O

肆、規劃成果及預期效益	O

伍、組織與專案管理	O

陸、查核點達成情形	O

柒、規劃階段計畫經費執行情形	O

捌、附件	O 
圖表目錄

圖O		O

表O		O

- 計畫目的與緣起

- 計畫緣起

應說明計畫的背景與推動原因，例如，隨著智慧城市與淨零轉型已成為國際趨勢，本府為落實「○○發展」政策，並強化「○○特色」產業聚落發展，進行智慧型樞紐基礎建設示範區規劃，本計畫主要……

- 計畫規劃成果

應具體說明本計畫完成的產出成果，並完成智慧型樞紐基礎建設示範區之規劃，計畫成果包含…….。

- 完成示範場域劃設

本計畫依據OOOO需求或特色，已完成OO個示範區場域劃設，累計載體建置數量1000個以上，具體成果詳O章節。

- 完成訂定釋商條件

本計畫已訂定商業條件本示範區預期可釋出OOO商業經營條件、OO商業經營誘因，吸引民間投入資源參與示範區建置，以及示範區營運至少持續5年。具體成果詳O章節。

- 完成制定招商規劃

本計畫已制定示範區招商規劃策略，透過釋出ＯＯＯ商業經營條件與民間合作，吸引民間出資比例不低於建置階段總經費30%，共同建置與營運；設備之產權於釋出公共資源與民間合作期間，已與民間合作對象簽訂契約，並敘明合作期滿後，應依契約內容將設備產權移轉予地方政府。具體成果詳O章節。

- 帶動產業發展

本計畫示範區內之載體優先採用本國企業品牌或本國企業製造，不使用及採購大陸廠牌資通訊產品（含軟體、硬體及服務）。所有建置均應符合資訊安全、保障個資與隱私安全等相關規範設施預期。預期可扶植人工智慧（AI）、5G/次世代通訊、智慧顯示、微電網/電力整合等。具體成果詳O章節。

- 其他創新服務規劃

ＯＯ

- 示範區細部規劃

請具體說明智慧型樞紐基礎設施示範區如何結合地方城市智慧發展之需求與民眾服務目標，提出符合地方特色與發展重點產業的應用服務規劃。應包含示範區範圍劃設、設施數量與建議點位、建置方式與功能需求規格，預計建置時程、系統整合規劃、裝置造型美學設計等規劃。

- 示範區範圍劃設

應逐一說明示範區選定原則與範圍劃設，包括場域選定的考量條件（如人口密集度、交通節點、都市發展重點區域等），並具體描述示範區範圍及其地理特色，該場域應考量地方治理需求、民眾有感服務等與城市發展目標關聯說明，以展現場域導入智慧應用服務的潛力與價值。

- A場域：OOOO…….

- B場域：OOOO…….

- C場域：OOOO…….

請依前述說明，完成示範區劃區一覽表，格式舉例如下(不限於)：

表：示範區劃區一覽表(範例)

| 示範區 名稱 | 示範區 範圍 | 示範區 類別與特色 | 地方 治理需求 | 民眾 有感服務 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OO場域 | OO路一段至二段街邊 | 商圈與觀光區 人流密集、商業活動頻繁，具有高消費力及資訊需求。 | 監控人流與車流狀況、提升觀光體驗、支援電子支付與智慧零售應用。 | 提升民眾娛樂體驗 |
| OO場域 | OO | 交通要道與轉運道路： 交通流量大、車流與人流高度集中，包含公車站、捷運站、高鐵站、機場等。 | 改善交通擁堵、提升運輸管理效能、減少碳排放。 | 提升民眾娛樂體驗 |
| OO場域 | OO | 學區與科技園區： 學生、研究人員與科技業者聚集，對數據與網路需求高。 | 提升教育與創新環境、提供安全校園管理、支援智慧學習平台與科技研發需求。 | 降低民眾交通時間 |
| OO場域 | OO | 工業區與物流園區： 工廠、倉儲與物流業者集中，需高效運輸與安全監控。 | 改善工業區環境品質、提升智慧監控與安全管理、強化供應鏈數據應用。 | 暫無 |
| OO場域 | OO | 住宅社區與智慧城鎮： 人口聚集，居民對生活品質、環境安全及智慧化服務有較高需求。 | 改善居住環境、提升社區安全、推動智慧家庭與社區互聯網應用。 | 暫無 |
| :OO場域 | OO | 公園與休憩區： 綠地多、民眾活動頻繁，適合作為智慧城市試點。 | 提升都市環境品質、提供智慧健康與休閒服務、確保公共安全。 | 提升民眾居住安全 |

(表格可自行新增)

- 載體數量與建議點位

應逐一說明各示範區載體預計建置數量及配置原則，包含選點邏輯（如：依據需求熱區、通訊涵蓋範圍、場域用途），並說明該場域預計建置的點位與載體數量。

建議提供初步點位配置圖於附件，以提升規劃完整度與說服力。

- A場域：OOOO…….

- B場域：OOOO…….

- C場域：OOOO…….

請依前述說明，完成示範區載體配置說明表，格式舉例如下(不限於)：

表：示範區載體配置說明表(範例)

| 示範區 名稱 | 載體 預計數量 | 載體型態 (杆/樁/柱) | 配置說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| OO場域 | 500 |  | …. |
| OO場域 | 300 |  | …. |
| OO場域 | 200 |  | …. |
| 合計 | 1,000 |  |  |

(表格可自行新增)

- 功能需求

請針對各示範區，清楚列示主要功能（例如：交通監控、環境感測、5G小型基站、數位資訊看板等）、技術(電力供應、數據整合分析…等)、設備、數量與功能需求。

- A場域：OOOO…….

- B場域：OOOO…….

- C場域：OOOO…….

請依前述說明，完成功能需求表，格式舉例如下(不限於)：

表：功能需求表(範例)

| 示範區 名稱 | 主要功能 | 主要技術 | 所需設備/數量與功能要求 (請列舉) |
| --- | --- | --- | --- |
| OO場域 | 交通監控 | 數據整合分析技術 | 1. 攝影機/500個 (1) 解析度：1920 x 1080(含)以上。 (2) 防塵防水等級：IP66 (含)以上。 2. …… 3.…….. |

(表格可自行新增)

- 預計建置時程

應提供建置階段之預定時程與重要工作節點，若採分階段方式進行，總期程預估以18至24個月為原則。各階段工作內容舉例(不限於)如下：

- 整體建置時程規劃 (範例)

| 示範區 名稱 | 預估建置時程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | o年o月 | o年o月 | o年o月 | o年o月 | o年o月 |
| OO場域 |  |  |  |  |  |
| OO場域 |  |  |  |  |  |

(表格欄位與內容可視實際需求進行增減或調整)

- OO場域建置規劃

| 階段說明 | 預估時間 | 工作內容說明 |
| --- | --- | --- |
| 前期規劃 |  | 完成現地勘查、需求盤點、系統設計與圖說確認。 |
| 工程施工 |  | 完成地基施工、電力與通訊引接、載體與附掛設備安裝。 |
| 系統整合測試 |  | 設備啟用、系統對接測試、資料傳輸驗證。 |
| 驗收與交付 |  | 執行功能測試、系統整合驗收與教育訓練。 |

(表格欄位與內容可視實際需求進行增減或調整)

- OO場域建置規劃：

| 階段說明 | 預估時間 | 工作內容說明 |
| --- | --- | --- |
| 前期規劃 |  | 完成現地勘查、需求盤點、系統設計與圖說確認。 |
| 工程施工 |  | 完成地基施工、電力與通訊引接、載體與附掛設備安裝。 |
| 系統整合測試 |  | 設備啟用、系統對接測試、資料傳輸驗證。 |
| 驗收與交付 |  | 執行功能測試、系統整合驗收與教育訓練。 |

(表格欄位與內容可視實際需求進行增減或調整)

- 系統整合規劃

應說明本案整體設備與地方政府既有或指定之後端平台的串接方式，並確保系統具備即時資料回傳、遠端監控及異常事件告警等核心功能。

同時，請說明本案規劃建置之智慧樞紐基礎設施的數據管理機制，例如是否採用統一的數據管理平台，並依據地方政府實際需求進行配置與調整。此外，應明確規範資料傳輸流程及資訊安全防護措施，以確保系統穩定性與資料完整性。舉例(不限於)如下：

- 統一數據管理與串接介面

統一介面整合不同設備之資訊，確保數據流通順暢，避免各系統間的資訊孤島。

- API介面標準化：所有智慧樞紐基礎設施之搭載設備將透過統一的API格式與管理平台串接，以確保不同設備、不同廠商的數據能無縫整合，提高系統相容性與擴充性。

- 數據視覺化與決策支援：平台將提供即時數據儀表板，讓管理單位能即時監測各設備狀態，並透過AI分析提供決策建議。

- 設備統一監控與遠端管理

平台可即時監控智慧樞紐基礎設施之設備狀態，包括照明系統、監視系統、通訊設備、環境感測器等，確保設備運作正常。

- 遠端維運與自動化管理：透過AI與自動化技術，當設備異常時，系統可即時通報維護單位，減少人工巡檢成本，提高維護效率。

- 個資保護與資訊安全管理

- 數據加密與存取權限控管：所有蒐集的數據（如影像監控、人流監測等）均採用加密技術，並依據不同單位的權限進行數據存取控管，以確保資訊安全。

- 符合個資法與隱私權規範：管理平台將遵循《個人資料保護法》，確保影像監控與人流數據的合法使用，避免侵犯市民隱私權。

- 區塊鏈技術應用（可選擇性導入）：針對關鍵數據（如環境監測、公共安全資訊），可透過區塊鏈技術確保數據不可竄改，提升數據可信度。

- 平台建置與未來擴充

本案可透過新建管理平台進行整合，或與現有城市治理平台串接，確保系統的靈活性與擴充性。

- 開放式架構：未來可視需求擴充更多應用，如AI交通預測、能源管理、市民互動應用等，使智慧樞紐基礎設施具備更強的數位治理能力。

- 裝置造型美學設計

應完整說明智慧型樞紐基礎設施之裝置外觀設計構想，包含設計理念、外觀樣式與內部結構等細部規劃，以利後續製作與實體建置。

- 裝置造型設計理念

請說明裝置外觀設計之整體理念，例如示範區場域環境、在地風格及智慧應用功能之融合構想。

- 外觀設計

應檢附裝置外觀設計圖及樣態圖（如主體型態8公尺高、附屬型態4公尺高等系列樣式），其載體外觀盡量採用內嵌式及模組化設計，並兼顧與示範區整體環境之融合性及城市美學，進一步提升示範區景觀整體品質。

- 細部設計與製作

應檢附裝置內部結構設計圖，包含樣態內部結構圖（如有其他系列設計）、設備附掛與整合設計方式等內容。如設計圖稿數量較多，建議另置於附件彙整，以利檢閱。

- 示範區營運規劃

本計畫為有效推動智慧型樞紐基礎設施示範區，應完整提出與民間共同推動示範區試行計畫之整體構想，包含釋商條件、招商規劃、帶動重點產業發展、長期營運等規劃，應包含資金與資源規劃、設備產權歸屬說明、利益分配，以及後續示範區維運、管理，以及是否有保固規劃等說明等。

- 釋商條件

應說明示範區範圍內可釋出公共資源商業經營之條件，包含商業使用條件與時間等，並依據釋商條件提出適當商業經營項目，以利吸引民間參與並保障公共利益。

請依前述說明，完成示範區釋商條件規劃表，格式舉例如下(不限於)：

表：示範區釋商條件規劃表(範例)

| 示範區 名稱 | 預計 釋出公共資源商業經營項目 | 預計 商業模式 | 商業經營條件 釋出時間 | 主管機關 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OOO場域 | - 資料統計與加值服務 - 載體設備使用權 | - 同意民間業者將所蒐集之數據進行加值應用，再以服務方式回饋提供給地方政府各局處使用。 - 允許業者於特定載體上掛載OO設備，並依使用情形收取相關費用。 | O年O月 -O年O月 | OO |
| OOO場域 |  |  |  |  |

(表格可自行新增)

- 招商規劃

- 招商規劃策略

應說明招商規劃策略與遴選機制之具體作法，包含如何透過規劃設計與民間合作模式，推動智慧型樞紐基礎設施示範區建置，進而帶動城區形象改造，促進產業創新並活絡地方經濟發展。

如不同示範區之招商策略有所差異，則應分區逐一加以說明。

- A場域：OOOO…….

- B場域：OOOO…….

- C場域：OOOO…….

- 民間合作模式

應說明如何透過前述釋商條件與商業營運項目，進行民間合作模式規劃並擬定雙方權利義務（包含資產歸屬、營運責任等），以吸引民間參與進行示範區域之開發、建置與商業營運等，應包含：出資與分工方式、權利義務分工、營運模式設計、服務項目與應用場景等。以及民間合作期間結束後之營運與設備管理規劃。

如不同示範區之民間合作模式有所差異，則應分區逐一加以說明。

- A場域：OOOO…….

- B場域：OOOO…….

- C場域：OOOO…….

請依前述說明，完成示範區民間合作規劃表，舉例如下(不限於)：

表：示範區民間合作規劃表

| 示範區 名稱 | 招商方式 (請勾選) | 民間參與方式說明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出資分配比例 (建置及營運) | 產權歸屬 | 建置者 (負責場域/設施建置者) | 營運者 (負責場域管理/商業營運等) | 維運者 (負責場域設備修繕、維護或保固者等) |
| EX:OO場域 | - PFI - BTO - RTO - OT - 租賃 - 其他 (說明) __________ | 地方政府:70% 民間:30% | - 載體產權:地方政府 - 附掛設備產權:地方政府 - …….. | 地方政府 | - 場域管理:地方政府 - 商業營運:民間 | 民間 |
| EX:OO場域 | - PFI - BTO - RTO - OT - 租賃 - 其他 (說明) __________ | 地方政府:60% 民間:40% | - 載體產權:地方政府 - 附掛設備產權:民間 …….. | 地方政府 | - 場域管理:地方政府 - 商業營運:民間 | 民間 |

(表格可自行新增)

地方政府應說明前述民間合作期間結束後之營運模式調整、設備管理或資產移轉等規劃，並完成民間合作期滿之規劃表，格式舉例如下(不限於)：

如不同示範區之民間合作模式有所差異，則應分區逐一加以說明。

- A場域：OOOO…….

- B場域：OOOO…….

- C場域：OOOO…….

表：民間合作期滿之規劃表

| 示範區 名稱 | 商業營運項目 | 民間合作期滿之規劃 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 示範區營運管理單位 | 設備財產權歸屬 |
| OOO | OOO |  |  |
| OOO |  |  |  |

(表格可自行新增)

- 營運方式與財務評估

應提出營運方式評估與財務評估規劃，可包括(不限於)建置階段之總經費估算、自籌與招商資金的比例、營運支出項目、潛在收益來源（如：廣告收益、頻寬租賃、資料服務等），以及可能的公私合作模式。藉此評估本案未來的永續營運可行性與吸引民間參與的條件。舉例如下：

- 營運方式評估

應依據前述釋商條件與民間合作模式規劃，說明整體營運可行性與執行方式之評估方式。評估面向可包含（但不限於）：地方財政資源可行性、示範區營運所需資金與籌措方式、潛在營運風險分析，以及民間參與意願與投入條件等。透過多元面向的評估，綜合判斷示範區是否具備長期穩定運作與持續提供服務的能力。

- 財務評估

應依據前述規劃，進行整體財務評估，以強化本案商業可行性與長期發展效益。評估方式參考如下表：

預計財務報表

| 項目 | 金額 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 營運收入 |  |  |
| (1)公共建設營運收入 |  | 若有先前營運之收入、對外收費營運、或有對外收費營運等資料，則參考過往營運情形填入；或依本計畫預估值填入。 |
| (2)附屬設施營運收入 |  | 如廣告費、土地出租費等收入。 |
| (3)權利金 |  | 如營運活動收入，包含自行經營、委託他經營收入、出租設施租金收入等。 |
| 營運收入小計(一) |  |  |
| 營運成本及費用 |  |  |
| (1)人事費用 |  | 如營運期間所需人力及員工薪資。 |
| (2)維護費用 |  | 如維持營運設備正常運作之支出費用，包含維護、修繕、保養等。 |
| (3)業務費用 |  | 如行政庶務費等。 |
| 營運成本及費用小計(二) |  |  |
| 預期營業淨利 (三)=(一)-(二) |  |  |

(表格欄位與內容可視實際需求進行增減或調整)

- 帶動重點產業發展

地方政府構想示範區規劃設施、設備，應承諾優先採用臺灣品牌或臺灣製造之產品。並說明預計帶動之產業效益，必須涵蓋人工智慧（AI）、5G/次世代通訊、智慧顯示、微電網/電力整合等重點產業發展效益。

- 長期營運規劃

地方政府針對劃設實施場域，示範區內設備資產歸屬管理、數據管理權責分工、隱私保障等環節，提出公、民合建、營運具體規劃，並據以落實後續管轄維護。

- 規劃成果及預期效益

應說明本計畫預期可帶來之整體效益，包含示範區建置與服務導入後，對城市治理效能、市民生活品質與在地產業發展的具體貢獻，並評估在釋出公共資源條件下，引導民間參與與後續營運的潛力，以展現本案整體示範價值與政策推動意義。

- 規劃成果

請說明本案規劃完成後，將建立具體且可落地的智慧型樞紐基礎設施示範區，並形塑公、民合作模式。其預期成果包含(不限於)：

- 完成示範區域劃設

應說明示範區範圍及定位、示範區主要功能，以及載體建置數量與分布預計規劃，確保能支援多元應用服務及後續擴充需求。

- 完成訂定釋商條件

制定預計釋出之公共資源商業經營條件，以及具吸引力的商業經營誘因，吸引民間參與投入資源，形成長期營運與服務機制。

- 完成制定招商規劃

- 應說明招商規劃策略，如何徵求民間參與規劃研發、布建、商業營運等。

- 應說明可釋出之公共資源商業經營條件如何與民間合作方式。

- 預期關聯效益

依本案規劃成果，未來完成建置並開始營運後，預計可產生之效益：

- 經濟效益

如增加地方政府收入或稅收，減少維護財政支出

- 產業效益

如帶動關聯產業落地發展、帶動O家產業創新研發....

- 社會效益

如提升城市形象、施政滿意度提升OO%...

- 城市發展效益

ＯＯ

- 組織與專案管理

為確保示範區能穩健推動並具持續發展能力，貴府應由秘書長以上層級擔任計畫主持人，負責政策推動與跨局處整合，並成立專責窗口與專案管理機制。透過定期管考與檢討，持續調整計畫方向，使示範區逐步邁向自給自足、長期營運的智慧應用場域。

地方政府若為聯合申請者，由主導的地方政府負責，其權責與單獨申請管理機制相同。

- 組織架構與角色分工

應由秘書長以上層級擔任計畫主持人，負責政策推動與跨局處統籌，並依計畫需求建立組織架構與角色分工，以及指派相關單位擔任專案窗口。若屬跨縣市合作計畫，則由主導縣市之副首長以上層級擔任總主持人，以利整體協調與決策。

專責窗口應依計畫需求，明確區分各角色與分工，如跨單位協調（負責釐清權責、推動合作）、設備管理（負責設施建置與維護）、資料管理（負責數據蒐集、共享與安全），以及招商或服務推動（負責招商媒合與服務落地）等，透過明確分工與責任歸屬，確保計畫執行順暢。

並依據前述說明，提供組織架構與角色分工圖。

- 專案管理機制

應說明計畫執行單位管理方式，並依組織角色分工設定清楚的工作目標，建立進度追蹤與管考機制，同時定期召開跨局處檢討會議，以掌握計畫推動的進度與成果。

- 查核點達成情形

- 查核點達成說明

| 查核點 編號 | 完成日期 | 查核點名稱 | 查核點達成說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 |  | A1.XXX |  |
| A2 |  |  |  |
| B1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- 與原規劃達成差異說明：

- 規劃階段計畫經費執行情形

| 預算動支狀況 執行期間：___年__月__日 至___年__月__日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核定經費(A) | 累計撥款數 | 累計動支數(B) | 累計動支率(C) C=B／A× 100% |
| 元 | 元 | 元 | % |
| 工作執行率(累計) |  |  |  |
| 預定工作 執行率(累計) | % | 實際工作 執行率(累計) | % |

- 附件

檢附相關證明文件，如示範區地圖與點位配置圖、設施設計圖與模擬示意圖、招商文件或合作意向書、居民或專家意見、財務評估報告、環境影響評估報告、施工建置規劃報告或其他相關研究或執行報告等。